СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО «УЖК «Приоритет» _____________Соловьёва Н.А.

«____» _____________ 202___ г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке многоквартирного дома по адресу: ул. Фрунзе, дом № 10

к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022г.г.

| № | Наименование мероприятий (видов работ) |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Необходимые затраты (материалы, з/плата, накл. расходы) |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Цена |  | Сумма | Сроки исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1.Выполнение непредвиденных и аварийных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство работ |  |  |  |  |  | Материалы, трудозатраты – 5% |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 15100 | По заявкам собственников |  |
| Итого по пункту 1, раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15100 |  |  |
| 2.Профобслуживание инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  | Профобслуживание |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 1162 | В течение года |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Аварийно-диспетчерская служба |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 31000 |  |  |
| 2 | Отопление |  |  |  |  |  | Профобслуживание |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 1241 | В течение года |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Аварийно-диспетчерская служба |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 13000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Консервация системы отопления |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 200 | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Расконсервация системы отопления |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 300 | 4 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сервисное обслуживание УУТЭ |  |  | Узел |  |  | 1 |  |  | 12000 |  | 12000 | В течение года |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  | Электрические работы |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 14741 | В течение года |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  | Обслуживание газовой системы |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 6254 | Согласно договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Диагностика ВДГО |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 11200 |  |  |
| 5 | Плановый осмотр и очистка вентиляционных каналов, дымоходов |  |  |  |  |  | Согласно договора с исполнителем услуги |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 16528 | В течение года |  |
|  | Итого по пункту 1,2,3,4,5 раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107626 |  |  |
| 3. Благоустройство, санитарное содержание мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Дезобработка подвалов и чердаков |  |  |  |  |  | Материалы, трудозатраты |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 5360 | По заявкам собственников |  |
| 2 | # Покос травы |  |  |  |  |  | Материалы, трудозатраты |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х |  | 3500 |  |  |
| Итого по пункту 1,2 раздел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8860 |  |  |
| 4. Ремонт конструктивных элементов зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж стеклоблоков |  | М2. | 16,7 |  |  | Материалы |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х | х | 4 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Производство работ |  |  | ч/ч |  |  | 48 |  |  | 197 | 9456 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 20% |  |  | Руб. |  |  | х |  |  | х | х |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9456 |  |  |
| 2 |  |  | Установка окон пластиковых | Шт. | 15 |  |  |  | Материалы, трудозатраты от производителя |  |  | Руб. |  |  | х |  | х | 175000 | 4 квартал |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175000 |  |  |
| 3 |  |  | Штукатурка откосов | М/П | 90 |  |  |  | Материалы |  |  | Руб. |  |  | х |  | х | 20000 | 4 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство работ по договору |  |  | Руб. |  |  | х |  | х | 20000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 20% |  |  | Руб. |  |  | х |  | х | 4000 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44000 |  |  |
| Итого по пункту 1,2,3 раздел 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228456 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360042 |  |  |