СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО «УЖК «Приоритет» _____________Соловьёва Н.А.

«____» _____________ 202___ г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке многоквартирного дома по адресу: ул. Кирова, дом №122

к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022г.г.

| № | Наименование мероприятий (видов работ) |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Необходимые затраты (материалы, з/плата, накл. расходы) | Ед. изм. | Кол-во |  | Цена |  | Сумма | Сроки исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1.Выполнение непредвиденных и аварийных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство работ |  |  |  |  | Материалы, т/затраты – 5% | Руб. | х |  | х |  | 8400 | По заявкам собственников |  |
| Итого по пункту 1, раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8400 |  |  |
| 2.Профобслуживание инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  | Профобслуживание | Руб. | х |  | х |  | 2887 | В течение года |  |
|  |  |  |  |  |  | Аварийно-диспетчерская служба | Руб. | х |  | х |  | 22000 |  |  |
| 2 | Отопление |  |  |  |  | Профобслуживание | Руб. | х |  | х |  | 2025 | В течение года |  |
|  |  |  |  |  |  | Аварийно-диспетчерская служба | Руб. | х |  | х |  | 7000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Консервация системы отопления | Руб. | х |  | х |  | 200 | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  | # Расконсервация системы отопления | Руб. | х |  | х |  | 300 | 4 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  | Сервисное обслуживание УУТЭ | Руб. | х |  | х |  | 12000 | ежемесячно |  |
|  |  |  |  |  |  | Плановая поверка УУТЭ | Узел | 1 |  | 25000 |  | 25000 | 12.06.2021г. |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  | Электрические работы | Руб. | х |  | х |  | 10139 | В течение года |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  | Обслуживание газовой системы | Руб. | х |  | х |  | 4916 | Согласно договора |  |
| 5 | Плановый осмотр и очистка вентиляционных каналов, дымоходов |  |  |  |  | Согласно договора с исполнителем услуги | Руб. | х |  | х |  | 11675 | В течение года |  |
| Итого по пункту 1,2,3,4,5 раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98142 |  |  |
| 3. Благоустройство, санитарное обслуживание мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Дезобработка подвалов и чердаков |  |  |  |  | Материалы, т/затраты | Руб. | х |  | х |  | 1843 | По заявкам собственников |  |
| 2 | # Покос травы |  |  |  |  | Материалы, т/затраты | Руб. | х |  | х |  | 3000 |  |  |
| Итого по пункту 1,2 раздел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4843 |  |  |
| 4. Ремонт конструктивных элементов здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. |  | # Изготовление и установка песочницы с крышкой |  | Шт. | 1 | Материалы | Руб. |  | х |  | х | 5500 | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  | Трудозатраты | ч/ч |  | 16 |  | 197 | 3152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 20% | Руб. |  | х |  | х | 1100 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9752 |  |  |
| Итого по пункту 1 раздел 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9752 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121137 |  |  |