СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО «УЖК «Приоритет» _____________Соловьёва Н.А.

«____» _____________ 202___ г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке многоквартирного дома по адресу: ул. Ленина, дом № 62

к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № | Наименование мероприятий (видов работ) |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Необходимые затраты (материалы, з/плата, накл. расходы) | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Сроки исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Выполнение непредвиденных и аварийных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство работ |  |  |  |  | Материал, т/затраты – 5% | руб. | х | х | 4800 | По заявкам собственников |  |
| Итого по пункту 1, раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  |
| 2.Профобслуживание инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  | Профобслуживание | Руб. | х | х | 1030 | В течение года |  |
|  |  |  |  |  |  | Аварийно-диспетчерская служба | Руб. | х | х | 16000 | В течение года |  |
| 2 | Отопление |  |  |  |  | Профобслуживание | Руб. | х | х | 1496 | В течение года |  |
|  |  |  |  |  |  | Аварийно-диспетчерская служба | Руб. | х | х | 6500 | В течение года |  |
|  |  |  |  |  |  | # Консервация системы отопления | Руб. | х | х | 200 | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  | # Расконсервация системы отопления | Руб. | х | х | 100 | 4 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  | # Сервисное обслуживание УУТЭ | Руб. | 2 | 12000 | 24000 | В течение года |  |
|  |  |  |  |  |  | # Плановая поверка УУТЭ | Руб. | 2 | 25000 | 50000 | 04.08. -12.10.2021г | В связи с мораторием не исполнено в 2020г |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  | Электрические работы | Руб. | х | х | 11353 | В течение года |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  | Обслуживание газовой системы | Руб. | х | х | 5676 | Согласно договора |  |
| 5 | Плановый осмотр и очистка вентиляционных каналов, дымоходов |  |  |  |  | Согласно договора с исполнителем услуги | Руб. | х | х | 8296 | В течение года |  |
| Итого по пункту 1,2,3,4,5 раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124651 |  |  |
| 3. Благоустройство, санитарное обслуживание мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | # Дезобработка подвалов |  |  |  |  | Материал, т/затраты | Руб. | х | х | 1310 | По заявкам собственников |  |
|  | # Покос травы |  |  |  |  | Материал, т/затраты | Руб. | х | х | 1000 |  |  |
| Итого по пункту 1,2 раздел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2310 |  |  |  | Руб. |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131761 |  |  |