СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО «УЖК «Приоритет» _____________Соловьёва Н.А.

«____» _____________ 201___ г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке многоквартирного дома по адресу: мкр-н Моздок-1, дом №36

к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021г.г.

| № | Наименование мероприятий (видов работ) |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Необходимые затраты (материалы, з/плата, накл. расходы) |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Цена | Сумма | Сроки исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Выполнение непредвиденных и аварийных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производство работ |  |  |  |  | Материал, т/затраты – 5% |  | руб. | х |  |  | х | 10300 | По заявкам собственников |  |
| Итого по пункту 1, раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10300 |  |  |
| 2.Профобслуживание инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  | Профобслуживание |  | Руб. | х |  |  | х | 4833 | В течение года |  |
|  |  |  |  |  |  | Аварийно-диспетчерская служба |  | Руб. | х |  |  | х | 28000 | В течение года |  |
| 2 | Отопление |  |  |  |  | Профобслуживание |  | Руб. | х |  |  | х | 1781 | В течение года |  |
|  |  |  |  |  |  | Аварийно-диспетчерская служба |  | Руб. | х |  |  | х | 9000 | В течение года |  |
|  |  |  |  |  |  | # Консервация системы отопления |  | Руб. | х |  |  | х | 500 | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  | # Расконсервация системы отопления |  | Руб. | х |  |  | х | 300 | 4 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  | # Сервисное обслуживание УУТЭ |  | Руб. | х |  |  | х | 12000 | В течение года |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  | Электрические работы |  | Руб. | х |  |  | х | 12896 | В течение года |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  | Обслуживание газовой системы |  | Руб. | х |  |  | х | 7830 | Согласно договора |  |
| 5 | Плановый осмотр и очистка вентиляционных каналов, дымоходов |  |  |  |  | Согласно договора с исполнителем услуги |  | Руб. | х |  |  | х | 16581 | В течение года |  |
| Итого по пункту 1,2,3,4,5 раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93721 |  |  |
| 3. Благоустройство, санитарное обслуживание мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Дезобработка подвалов |  |  |  |  | Материал, т/затраты |  | Руб. | х |  |  | х | 3685 | По заявкам собственников |  |
| 2 | # Покос травы |  |  |  |  | Материал, т/затраты |  | Руб. | х |  |  |  | 1000 |  |  |
| Итого по пункту 1,2 раздел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4685 |  |  |  | Руб. |
| 4. Ремонт конструктивных элементов жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. |
| 1 | Ремонт замка в ВРУ | Шт. |  |  | 1 |  | Материалы | Руб. |  | х |  | х | 200 | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Производство работ | чел/час |  | 2 |  | 197 | 394 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 20 % | Руб. |  | х |  | х | 79 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры тепловых сетей | Шт. |  |  | 40 |  | Материалы | Руб. |  | х | х |  | 28000 | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Производство работ | чел/час |  | 64 | 197 |  | 12608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 20% | Руб. |  | х | х |  | 2522 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43130 |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры холодного водоснабжения | Шт. |  |  | 20 |  | Материалы | Руб. |  | х | х |  | 16000 | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Производство работ | ч/ч |  | 48 | 197 |  | 9456 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Накладные расходы 20% | Руб. |  | х | х |  | 1891 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27347 |  |  |
| Итого по пункту 1,2,3 раздела 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71150 |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179856 |  |  |